## Slide 1
ENGENHARIA DE SOFTWARE · SEMINÁRIO · GRUPO C1
Modelo Iterativo
e Incremental
Construir em partes, melhorar a cada volta.
Matheus Matos · Davi Otávio · João Pedro
1º semestre · 2026

## Slide 2
ÍNDICE
O que vamos ver hoje
01
Fundações e evolução
De onde veio e o que significa cada palavra
Matheus
02
Mecânica prática
O sprint por dentro: ritos, quadro e gráficos
Davi
03
Impacto real
Custo do erro, métricas e o que vem depois
JP
04
Exemplo prático
Um trabalho em grupo usando os modelos cascata e iterativo/incremental
Os três
ROTEIRO
2

## Slide 3
01
Fundações e evolução
Por que o modelo cascata trava
O que é iterativo e o que é incremental
Uma linha do tempo que começa antes do que você imagina
Matheus

## Slide 4
FUNDAÇÕES
O modelo cascata: uma via de mão única
Matheus
Requisitos
Projeto
Implementação
Testes
Entrega
único feedback do cliente — 6 meses depois
O que dá errado
Tudo é decidido quando ninguém ainda entende o problema
Uma fase só começa quando a anterior acaba: muita espera
O erro aparece no teste, quando já custa caro consertar
A equipe passa meses sem ver nada pronto
01 · FUNDAÇÕES E EVOLUÇÃO
4

## Slide 5
FUNDAÇÕES
Não é moda nova: 70 anos de história
Matheus
1958
Projeto Mercury (NASA)
Ciclos curtos e testes contínuos — antes de existir “ágil”.
1970
Royce descreve a cascata
No mesmo artigo, ele já alerta que o modelo puro é arriscado.
1988
Modelo espiral (Boehm)
Cada volta avalia riscos antes de seguir.
1995
Scrum é apresentado
Sprints, papéis e ritos ganham nome.
2001
Manifesto Ágil
17 pessoas assinam os 4 valores e 12 princípios.
Hoje
Padrão do mercado
Entrega contínua em ciclos de dias.
Larman & Basili (2003) documentam projetos iterativos desde os anos 1950 — a ideia é mais velha que a cascata como prática dominante.
01 · FUNDAÇÕES E EVOLUÇÃO
5

## Slide 6
FUNDAÇÕES
Iterativo: dar voltas para melhorar
Matheus
Fazer
Mostrar
Ouvir
Ajustar
e de novo
Uma iteração é uma volta completa do ciclo.
O produto continua sendo o mesmo e o que muda é a qualidade dele. A cada volta você refina o que já existe com base no que aprendeu.
No dia a dia de vocês
Você escreve a redação, o professor lê e devolve, você reescreve o mesmo texto melhor. É o mesmo texto, na terceira volta ele está bom.
Sem a volta, você só descobre o erro na nota final.
01 · FUNDAÇÕES E EVOLUÇÃO
6

## Slide 7
O QUE É
Incremental: entregar aos pedaços
Matheus
Cada entrega funciona sozinha e já tem valor. Nada fica “meio pronto” esperando o final.
Semana 1
Estrutura e tema definidos
Semana 2
Introdução escrita
Semana 3
Desenvolvimento pronto
Semana 4
Conclusão e revisão
Em qualquer semana existe uma versão do trabalho que pode ser entregue. Ela é menor, mas está inteira.
01 · FUNDAÇÕES E EVOLUÇÃO
7

## Slide 8
O QUE É
Juntos: como isso funciona de verdade
Matheus
Alguém precisa chegar mais rápido no trabalho. Em vez de sumir por quatro semanas e voltar com um carro (modelo cascata), você entrega assim:
Patins
Semana 1
Bicicleta
Semana 2
Moto
Semana 3
Carro
Semana 4
INCREMENTO: em toda etapa sai algo que já leva a pessoa ao trabalho
ITERAÇÃO: cada etapa usa o que se aprendeu na anterior e melhora
Incremento garante que alguma coisa fique pronta. Iteração garante que ela fique boa.
Desde a primeira semana a pessoa já está resolvendo o problema dela e a cada semana resolve melhor.
01 · O QUE É
8
Notes: Esta é a analogia principal, use-a devagar. A pessoa não quer um carro, ela quer chegar mais rápido no trabalho. O skate já resolve um pouco disso na semana 1. A bicicleta resolve melhor. E assim por diante. Aponte a seta verde de cima: toda etapa entrega algo usável, isso é o incremento. Aponte a seta vermelha de baixo: cada etapa melhora a anterior, isso é a iteração. Feche com a frase do rodapé: um garante que fique pronto, o outro garante que fique bom.

## Slide 9
02
Mecânica prática
O sprint por dentro, do backlog ao incremento
As quatro cerimônias e para que servem
Quadro Kanban e burndown na prática
Davi

## Slide 10
MECÂNICA
Um sprint, do começo ao fim
Davi
Product
Backlog
tudo o que falta
SPRINT · 1 a 4 semanas
1
Planning
2
Daily
3
Review
4
Retro
todo dia, 15 minutos
o que aprendeu volta para o próximo sprint
Incremento
pronto para usar
O sprint tem tamanho fixo. Se o trabalho não cabe, o trabalho é cortado e o prazo não estica.
É isso que torna o ritmo previsível: em toda sexta-feira existe alguma coisa pronta para mostrar.
02 · MECÂNICA PRÁTICA
10
O que cabe no ciclo
O que ficou pronto
O que melhorar na próxima

## Slide 11
MECÂNICA
O quadro: o trabalho fica visível
Davi
A fazer
3
Conclusão
JP
Revisão final
todos
Slides
Davi
Fazendo
2
Gráficos
Davi
Desenvolvimento
Matheus
Pronto
3
Tema
todos
Introdução
Matheus
Fontes
JP
Por que funciona
Ninguém pergunta “como está?” O quadro responde.
Coluna “Fazendo” cheia = todo mundo começando, ninguém terminando.
Limite de WIP: no máximo 2 cartões por pessoa em andamento.
Trello, Jira, Miro ou papel na parede: a ferramenta não importa, a visibilidade sim.
02 · MECÂNICA PRÁTICA
11

## Slide 12
MECÂNICA
Burndown: quanto ainda falta?
Davi
Chart: tarefas restantes
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
Ideal | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Real | 40 | 38 | 30 | 14 | 2
Como ler
A linha desce até zero quando tudo fica pronto. Se a curva real fica acima da ideal por dois dias seguidos, o sprint vai atrasar.
Velocity
38
tarefas concluídas por sprint, em média
É com esse número que vocês prometem o próximo sprint.
02 · MECÂNICA PRÁTICA
12

## Slide 13
03
Impacto real
Quanto custa descobrir um erro tarde
As métricas que o mercado olha
Para onde a prática está indo — e onde ela não serve
JP

## Slide 14
IMPACTO
O erro não muda. O preço dele, sim.
JP
Chart: 
| Requisitos | Projeto | Código | Testes | Produção
Custo relativo | 1 | 5 | 10 | 25 | 100
custo relativo de corrigir o mesmo defeito, por fase em que ele é encontrado
100×
é a ordem de grandeza entre achar o erro no começo e achar no cliente.
A conta do iterativo
Ciclos curtos empurram a descoberta do erro para a esquerda do gráfico. Não é que a equipe erre menos — ela erra mais cedo, onde é barato.
Boehm & Basili (2001): corrigir depois da entrega custa cerca de 100× mais do que na fase de requisitos. Valores por fase ilustrativos; em projetos pequenos a proporção fica perto de 5:1.
03 · IMPACTO REAL
14

## Slide 15
IMPACTO
O que se mede em um time iterativo
JP
Lead time
Do pedido à entrega
Conta o tempo total, inclusive a espera na fila. É o que o cliente sente.
Cycle time
Do “comecei” ao “pronto”
Só o tempo trabalhando. Se é curto e o lead time é longo, o gargalo é a fila.
Velocity
Entregas por sprint
Serve para prever o próximo ciclo e não para comparar times diferentes.
Taxa de defeitos
Erros que escapam
Mede se a pressa está cobrando o preço na qualidade.
Métrica vira meta, métrica estraga.
Métrica é um espelho para o time melhorar, não uma nota para cobrar ninguém.
03 · IMPACTO REAL
15

## Slide 16
IMPACTO
Quando o valor chega na mão de quem usa
JP
Chart: % do valor já entregue
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
Cascata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Iterativo e incremental | 14 | 27 | 39 | 52 | 64 | 77 | 89 | 100
Risco
Na cascata, cancelar o projeto na semana 7 significa jogar tudo fora. No iterativo, sete oitavos já estão em uso.
Correção de rumo
Cada entrega parcial é uma chance de mudar o rumo com tempo hábil. Na cascata, a primeira chance aparece quando já não dá para usar.
03 · IMPACTO REAL
16

## Slide 17
IMPACTO
Para onde isso está indo
JP
CI/CD
Integração e entrega contínuas: o incremento vai para produção sozinho, testado, várias vezes por dia.
DevOps
Quem constrói também opera. O ciclo passa a incluir o que acontece depois do deploy.
IA no ciclo
Geração de código, testes e revisão assistidos encurtam a iteração — e aumentam a necessidade de revisar bem.
E quando iterativo não é a melhor escolha?
Requisitos travados por contrato ou norma, sem espaço para mudar no meio
Produtos físicos, em que refazer um lote custa caro e demora
Sistemas em que a primeira versão já precisa estar certificada (aviação, saúde)
03 · IMPACTO REAL
17

## Slide 18
04
Um trabalho em grupo,
dos dois jeitos
O mesmo trabalho, o mesmo prazo, a mesma equipe
Muda só a forma de organizar o tempo
Os três juntos

## Slide 19
EXEMPLO PRÁTICO
Do jeito cascata
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Matheus
escreve a introdução sozinho
Davi
só começa quando a intro chega
esperando
JP
junta tudo e revisa na véspera
esperando
primeira vez que os três veem o trabalho inteiro
5 semanas de calendário para ~3 semanas de trabalho.
Se o tema da introdução estiver errado, o JP descobre um dia antes da apresentação — quando não dá mais para mudar nada.
04 · EXEMPLO PRÁTICO
19

## Slide 20
EXEMPLO PRÁTICO
Do jeito iterativo e incremental
SEMANA 1
Esqueleto do trabalho
Matheus: tema e fontes
Davi: estrutura dos tópicos
JP: critérios da rubrica
INCREMENTO
Já existe um trabalho de 3 páginas que dá para entregar.
SEMANA 2
Miolo escrito
Matheus: desenvolvimento
Davi: gráficos e dados
JP: revisão do que já existe
INCREMENTO
Feedback da semana 1 aplicado antes de escrever mais.
SEMANA 3
Versão final
Matheus: conclusão
Davi: formatação ABNT
JP: ensaio da apresentação
INCREMENTO
Nada de novo na véspera — só polimento.
toda sexta: mostramos, ouvimos o professor e ajustamos antes de escrever a próxima parte
Mesmo prazo. Mesma equipe. O que mudou foi a ordem das conversas.
04 · EXEMPLO PRÁTICO
20

## Slide 21
EXEMPLO PRÁTICO
O que muda no fim das contas
cascata → iterativo
1 → 3
feedbacks recebidos antes da entrega
cascata → iterativo
5 → 3
semanas de calendário para o mesmo trabalho
cascata → iterativo
0 → 3
versões entregáveis ao longo do caminho
cascata → iterativo
véspera → sexta
quando o problema aparece
A ideia central, em uma frase
É melhor errar pequeno e cedo do que errar grande e tarde.
Iterativo é dar voltas para melhorar. Incremental é entregar em pedaços úteis. Juntos, transformam risco em aprendizado.
04 · EXEMPLO PRÁTICO
21

## Slide 22
Perguntas?
?

## Slide 23
Ferramentas utilizadas
Claude
Utilizamos o Claude para pesquisas e criação dos slides, corrigimos layout e textos no próprio PowerPoint
23

## Slide 24
PARA SE APROFUNDAR
Referências
Royce, W. (1970)
Managing the Development of Large Software Systems. Proc. IEEE WESCON, 1–9.
Boehm, B. (1988)
A Spiral Model of Software Development and Enhancement. IEEE Computer, 21(5), 61–72.
Boehm, B.; Basili, V. (2001)
Software Defect Reduction Top 10 List. IEEE Computer, 34(1), 135–137.
Beck, K. et al. (2001)
Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software. agilemanifesto.org.
Poppendieck, M.; Poppendieck, T. (2003)
Lean Software Development: An Agile Toolkit. Addison-Wesley.
Larman, C.; Basili, V. (2003)
Iterative and Incremental Development: A Brief History. IEEE Computer, 36(6), 47–56.
Kniberg, H. (2016)
Making Sense of MVP. Crisp's Blog. Origem da metáfora do skate ao carro.
Sommerville, I. (2018)
Engenharia de Software. 10. ed. Pearson.
Leituras de partida: Larman & Basili para a história, o Scrum Guide para a prática, Sommerville cap. 2–3 para a prova.
REFERÊNCIAS
24
Schwaber, K.; Sutherland, J. (2020)
The Scrum Guide. scrum.org.
Pressman, R.; Maxim, B. (2021)
Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. AMGH.